Acta de la reunión

ACME Concerts

| Título de la Reunión: | Realización del Acta de Constitución | Fecha/Hora de la Reunión: | 01/10/2022 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Reunión: | Reunión de trabajo | Lugar de Celebración: | Oficinas Acme |
| Coordinador de la Reunión: | Gerente del proyecto | Fecha de Publicación: | 03/10/2022 |

| Nombre de los Asistentes | Iniciales | Presente | Organización / Email |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁLVARO VÁZQUEZ ORTIZ | AVO | ☒ | alvvazort@alum.us.es |
| GONZALO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | GMM | ☒ | gonmarmar5@alum.us.es |
| PARRILLA BASCÓN PEDRO | PPB | ☒ | pedparbas@alum.us.es |
| MANUEL NAVARRO SICRE | MNS | ☒ | mannavsic@alum.us.es |
| FRANCISCO JAVIER DE LA PRADA PRADOS | FJPP | ☒ | fraprapra1@alum.us.es |

Agenda de la Reunión

- Estimación y planificación de actividades a realizar. - Realización de los documentos : “Plan de Gestión de las Comunicaciones”, “Plan de dirección del proyecto”, “Plan de Gestión del Alcance”, “Requisitos”, “Matriz de Trazabilidad”, “Enunciado del Alcance”, “EDT”, “Diccionario EDT”. - Revisión y refinado de los documentos anteriormente mencionados. - Realización del acta de reunión.

Resumen de la Reunión

En primer lugar, el equipo estimó y planificó las actividades a realizar en la reunión. Gracias a la previa estimación de las tareas por hacer, la carga de trabajo de cada miembro del equipo director fué equiparable y todos los miembros realizaron sus tareas para la fecha objetivo. El último día nos volvimos a reunir todos los miembros para corregir y refinar algunos aspectos de los documentos realizados.

| Decisiones Adoptadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id Decisión | Descripción | Fecha de la Decisión Adoptada | Responsable de la Decisión |
| 001 | No procede | - | Equipo director |

| Acciones / Tareas a realizar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id Acción | Fecha de Creación | Descripción | Estado | Fecha objetivo finalización | Responsable |
| 001 | 01/10/2022 | Plan de Gestión de las Comunicaciones | Cerrada | 04/10/2022 | GMM |
| 002 | 01/10/2022 | Plan de dirección del proyecto | Cerrada | 04/10/2022 | AVO |
| 003 | 01/10/2022 | Plan de Gestión del Alcance | Cerrada | 04/10/2022 | MNS y FJPP |
| 004 | 01/10/2022 | Registro de Requisitos | Cerrada | 04/10/2022 | AVO y GMM |
| 005 | 01/10/2022 | Enunciado del Alcance | Cerrada | 04/10/2022 | FJPP |
| 006 | 01/10/2022 | Plan de Gestión de Requisitos | Cerrada | 04/10/2022 | FJPP |
| 007 | 01/10/2022 | Matriz de Trazabilidad de Requisitos | Cerrada | 04/10/2022 | PPB |
| 008 | 01/10/2022 | EDT | Cerrada | 04/10/2022 | MNS |
| 009 | 01/10/2022 | Diccionario EDT | Cerrada | 04/10/2022 | PPB |

| Agenda propuesta para la próxima reunión | Fecha propuesta para la próxima reunión: |
| --- | --- |
| Aclarar las cuestiones y apartados que debido a la falta de conocimiento no hemos podido completar. | 04/10/2022 |

| Documentos Relacionados | Ubicación |
| --- | --- |
| Plan de Gestión de las Comunicaciones | https://docs.google.com/document/d/1p6AVNMSW5itbfumBlZStiiZYxUDUdDnb/view |
| Plan de dirección del proyecto | https://docs.google.com/document/d/14pHWi_pS7p1ptyQYNE2bYXyPW3uh_ueT/view |
| Matriz de Trazabilidad de Requisitos | https://docs.google.com/document/d/1Az76wPhI3iNGviHoHNn5k7HodoBv7tDPJjyALJQoaKQ/edit?usp=sharing |
| Plan de Gestión del Alcance | Ghttps://docs.google.com/document/d/1dOH_8qmvnANIU0ufGBF6c9W6TT_16_6Gc7ePlpKpGX8/view |
| Registro de Requisitos | https://docs.google.com/document/d/1G8yQtUfLeTrrpMw1w2nbX5ZZkJ3TbgZy/view |
| Plan de Gestión de Requisitos | https://drive.google.com/file/d/1Jxlc60-yGS1PRfjcvK5qvF_OAxzJnZOt/view |
| Enunciado del Alcance | https://docs.google.com/document/d/1G8yQtUfLeTrrpMw1w2nbX5ZZkJ3TbgZy/view |
| EDT | https://docs.google.com/document/d/1hm2Uwb0DEIAfQQh6goaBSJ--FeVFXXyfz6sSHuqEcdc/edit?usp=sharing |
| Diccionario EDT | https://docs.google.com/document/d/1gIWlwCsZ8SIaMtq9TgcZJYW0iQWUTi62hjm0T7tWFDw/edit |