| Nombre de los Asistentes | Iniciales | Presente | Organización / Email |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁLVARO VÁZQUEZ ORTIZ | AVO | ☒ | alvvazort@alum.us.es |
| GONZALO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | GMM | ☒ | gonmarmar5@alum.us.es |
| PARRILLA BASCÓN PEDRO | PPB | ☒ | pedparbas@alum.us.es |
| MANUEL NAVARRO SICRE | MNS | ☒ | mannavsic@alum.us.es |
| FRANCISCO JAVIER DE LA PRADA PRADOS | FJPP | ☒ | fraprapra1@alum.us.es |

Agenda de la Reunión

- Planificación de actividades y primera toma de contacto. - Instanciación del proyecto. - Realización de acta de constitución y registro de interesados.

Resumen de la Reunión

En primer lugar, el equipo planificó las actividades a realizar en la reunión. Previamente a la reunión, AVO había creado el repositorio del proyecto en GitHub con un proyecto inicial de Django. Tras tener todo claro, el equipo se dispuso a realizar los anexos del acta de constitución y registro de interesados.

| Decisiones Adoptadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id Decisión | Descripción | Fecha de la Decisión Adoptada | Responsable de la Decisión |
| 001 | Herramientas de trabajo (GitHub, VSCode, Discord, Drive) | 25/09/2022 | Equipo director |
| 002 | Metodología de trabajo - Scrum | 25/09/2022 | Equipo director |

| Acciones / Tareas a realizar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id Acción | Fecha de Creación | Descripción | Estado | Fecha objetivo finalización | Responsable |
| 001 | 25/09/2022 | Acta de Constitución | Cerrada | 26/09/2022 | Equipo director |
| 002 | 25/09/2022 | Registro de Interesados | Cerrada | 26/09/2022 | Equipo director |
| 003 | 26/09/2022 | Acta de Reunión | Cerrada | 26/09/2022 | Equipo director |

| Agenda propuesta para la próxima reunión | Fecha propuesta para la próxima reunión: |  |
| --- | --- | --- |
| Pendiente de determinación. |  |  |

| Documentos Relacionados | Ubicación |
| --- | --- |
| Acta de constitución | No procede. |
| Registro de interesados | No procede. |