**Acta de la reunión**

**ACME Concerts**

| **Título de la Reunión:** | Realización del Acta de Constitución | **Fecha/Hora de la Reunión:** | 01/10/2022 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Reunión:** | Reunión de trabajo | **Lugar de Celebración:** | Oficinas Acme |
| **Coordinador de la Reunión:** | Gerente del proyecto | **Fecha de Publicación:** | 03/10/2022 |

| **Nombre de los Asistentes** | **Iniciales** | **Presente** | **Organización / Email** |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁLVARO VÁZQUEZ ORTIZ | AVO | ☒ | alvvazort@alum.us.es |
| GONZALO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | GMM | ☒ | gonmarmar5@alum.us.es |
| PARRILLA BASCÓN PEDRO | PPB | ☒ | pedparbas@alum.us.es |
| MANUEL NAVARRO SICRE | MNS | ☒ | mannavsic@alum.us.es |
| FRANCISCO JAVIER DE LA PRADA PRADOS | FJPP | ☒ | fraprapra1@alum.us.es |

| **Agenda de la Reunión** |
| --- |
| * Estimación y planificación de actividades a realizar. * Realización de los documentos : “Plan de Gestión de las Comunicaciones”, “Plan de dirección del proyecto”, “Plan de Gestión del Alcance”, “Requisitos”, “Matriz de Trazabilidad”, “Enunciado del Alcance”, “EDT”, “Diccionario EDT”. * Revisión y refinado de los documentos anteriormente mencionados. * Realización del acta de reunión. |

| **Resumen de la Reunión** |
| --- |
| En primer lugar, el equipo estimó y planificó las actividades a realizar en la reunión. Gracias a la previa estimación de las tareas por hacer, la carga de trabajo de cada miembro del equipo director fué equiparable y todos los miembros realizaron sus tareas para la fecha objetivo. El último día nos volvimos a reunir todos los miembros para corregir y refinar algunos aspectos de los documentos realizados. |

| **Decisiones Adoptadas** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id Decisión** | **Descripción** | **Fecha de la Decisión Adoptada** | **Responsable de la Decisión** |
| 001 | No procede | - | Equipo director |

| **Acciones / Tareas a realizar** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id Acción** | **Fecha de Creación** | **Descripción** | **Estado** | **Fecha objetivo finalización** | **Responsable** |
| 001 | 01/10/2022 | Plan de Gestión de las Comunicaciones | Cerrada | 04/10/2022 | GMM |
| 002 | 01/10/2022 | Plan de dirección del proyecto | Cerrada | 04/10/2022 | AVO |
| 003 | 01/10/2022 | Plan de Gestión del Alcance | Cerrada | 04/10/2022 | MNS y FJPP |
| 004 | 01/10/2022 | Registro de Requisitos | Cerrada | 04/10/2022 | AVO y GMM |
| 005 | 01/10/2022 | Enunciado del Alcance | Cerrada | 04/10/2022 | FJPP |
| 006 | 01/10/2022 | Plan de Gestión de Requisitos | Cerrada | 04/10/2022 | FJPP |
| 007 | 01/10/2022 | Matriz de Trazabilidad de Requisitos | Cerrada | 04/10/2022 | PPB |
| 008 | 01/10/2022 | EDT | Cerrada | 04/10/2022 | MNS |
| 009 | 01/10/2022 | Diccionario EDT | Cerrada | 04/10/2022 | PPB |

| **Agenda propuesta para la próxima reunión** | **Fecha propuesta para la próxima reunión:** |
| --- | --- |
| Aclarar las cuestiones y apartados que debido a la falta de conocimiento no hemos podido completar. | 04/10/2022 |

| **Documentos Relacionados** | **Ubicación** |
| --- | --- |
| Plan de Gestión de las Comunicaciones | https://docs.google.com/document/d/1p6AVNMSW5itbfumBlZStiiZYxUDUdDnb/view |
| Plan de dirección del proyecto | https://docs.google.com/document/d/14pHWi\_pS7p1ptyQYNE2bYXyPW3uh\_ueT/view |
| Matriz de Trazabilidad de Requisitos | https://docs.google.com/document/d/1Az76wPhI3iNGviHoHNn5k7HodoBv7tDPJjyALJQoaKQ/edit?usp=sharing |
| Plan de Gestión del Alcance | Ghttps://docs.google.com/document/d/1dOH\_8qmvnANIU0ufGBF6c9W6TT\_16\_6Gc7ePlpKpGX8/view |
| Registro de Requisitos | https://docs.google.com/document/d/1G8yQtUfLeTrrpMw1w2nbX5ZZkJ3TbgZy/view |
| Plan de Gestión de Requisitos | https://drive.google.com/file/d/1Jxlc60-yGS1PRfjcvK5qvF\_OAxzJnZOt/view |
| Enunciado del Alcance | https://docs.google.com/document/d/1G8yQtUfLeTrrpMw1w2nbX5ZZkJ3TbgZy/view |
| EDT | https://docs.google.com/document/d/1hm2Uwb0DEIAfQQh6goaBSJ--FeVFXXyfz6sSHuqEcdc/edit?usp=sharing |
| Diccionario EDT | https://docs.google.com/document/d/1gIWlwCsZ8SIaMtq9TgcZJYW0iQWUTi62hjm0T7tWFDw/edit |