| **Nombre de los Asistentes** | **Iniciales** | **Presente** | **Organización / Email** |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁLVARO VÁZQUEZ ORTIZ | AVO | ☒ | alvvazort@alum.us.es |
| GONZALO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | GMM | ☒ | gonmarmar5@alum.us.es |
| PARRILLA BASCÓN PEDRO | PPB | ☒ | pedparbas@alum.us.es |
| MANUEL NAVARRO SICRE | MNS | ☒ | mannavsic@alum.us.es |
| FRANCISCO JAVIER DE LA PRADA PRADOS | FJPP | ☒ | fraprapra1@alum.us.es |

| **Agenda de la Reunión** |
| --- |
| * Planificación de actividades y primera toma de contacto. * Instanciación del proyecto. * Realización de acta de constitución y registro de interesados. |

| **Resumen de la Reunión** |
| --- |
| En primer lugar, el equipo planificó las actividades a realizar en la reunión. Previamente a la reunión, AVO había creado el repositorio del proyecto en GitHub con un proyecto inicial de Django. Tras tener todo claro, el equipo se dispuso a realizar los anexos del acta de constitución y registro de interesados. |

| **Decisiones Adoptadas** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id Decisión** | **Descripción** | **Fecha de la Decisión Adoptada** | **Responsable de la Decisión** |
| 001 | Herramientas de trabajo (GitHub, VSCode, Discord, Drive) | 25/09/2022 | Equipo director |
| 002 | Metodología de trabajo - Scrum | 25/09/2022 | Equipo director |

| **Acciones / Tareas a realizar** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id Acción** | **Fecha de Creación** | **Descripción** | **Estado** | **Fecha objetivo finalización** | **Responsable** |
| 001 | 25/09/2022 | Acta de Constitución | Cerrada | 26/09/2022 | Equipo director |
| 002 | 25/09/2022 | Registro de Interesados | Cerrada | 26/09/2022 | Equipo director |
| 003 | 26/09/2022 | Acta de Reunión | Cerrada | 26/09/2022 | Equipo director |

| **Agenda propuesta para la próxima reunión** | **Fecha propuesta para la próxima reunión:** |  |
| --- | --- | --- |
| Pendiente de determinación. | | |

| **Documentos Relacionados** | **Ubicación** |
| --- | --- |
| Acta de constitución | No procede. |
| Registro de interesados | No procede. |