Universidad de Sevilla  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Diccionario de Estructura de Descomposición de Trabajo**



Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software  
Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos

Curso 2022 – 2023

| **Grupo de prácticas** | | G2-8 |
| --- | --- | --- |
| **Autores** | | **Rol** |
| Martínez Martínez, Gonzalo | 77928283M | Equipo director y de trabajo |
| Vázquez Ortiz, Álvaro | 07257681P | Equipo director y de trabajo |
| Parrilla Bascón, Pedro | 77927669N | Equipo director y de trabajo |
| Navarro Sicre, Manuel | 77176961R | Equipo director y de trabajo |
| de la Prada Prados, Francisco Javier | 30267713N | Equipo director y de trabajo |

Fecha : 01/10/2022

**Control de Versiones**

| Fecha | Versión | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 01/10/2022 | v1.0 | Versión inicial del documento con todos los apartados. |

| **DICCIONARIO DE ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DE TRABAJO** | | |
| --- | --- | --- |
| **CÓDIGO EDT** | **NOMBRE EDT** | **DESCRIPCIÓN EDT** |
| **1** | ACME Concerts | Proyecto a desarrollar. |
| **1.1.** | Planificación | Consiste en la organización que seguirá el equipo a lo largo del proyecto |
| **1.1.1.** | Gestionar comunicaciones | Indica la forma de comunicación y cómo se recogerán las mismas en sus respectivos documentos asociados. |
| **1.1.1.1.** | Actas de reunión | Documentos dirigidos a la recopilación de los aspectos fundamentales de las reuniones realizadas. |
| **1.1.2.** | Gestión del alcance | Acciones realizadas para la gestión del alcance. |
| **1.1.2.1.** | Plan de gestión de alcance | Definición de los conceptos y acciones a tomar con respecto al alcance del proyecto. |
| **1.1.2.2.** | Gestionar requisitos | Acciones realizadas para la gestión de los requisitos. |
| **1.1.2.2.1.** | Plan de gestión de requisitos | Definición de los aspectos más relevantes con respecto a los requisitos exigidos. |
| **1.1.2.2.2.** | Listar los requisitos | Definición de forma ordenada de los requisitos exigidos. |
| **1.1.2.2.3.** | Matriz de trazabilidad | Relaciona los requisitos con los objetivos de negocio a cumplir, los entregables asociados y pruebas de validación. |
| **1.1.2.3.** | Línea base de alcance | Primera estimación, en la que se determinan unos objetivos, que sirve de base para trabajar sobre ella. |
| **1.1.2.3.1.** | Enunciado de alcance | Definición de los hitos que tendrán que ser cumplidos durante el desarrollo del proyecto. |
| **1.1.2.3.2.** | EDT | Diagrama que representa el conjunto de procesos que serán llevados a cabo durante el desarrollo del proyecto. |
| **1.1.2.3.3.** | Diccionario EDT | Define los conceptos recogidos en el diagrama expuesto en el EDT |
| **1.1.3.** | Gestión de recursos | Definición de acciones y conceptos relacionados con la organización de los recursos utilizados durante el desarrollo del proyecto. |
| **1.1.4.** | Gestión de adquisiciones | Definición de acciones y conceptos relacionados con las adquisiciones durante el desarrollo del proyecto. |
| **1.1.5.** | Gestión de calidad | Definición de acciones y conceptos relacionados con la calidad del proyecto. |
| **1.1.6.** | Gestión de riesgos | Definición de acciones y conceptos relacionados con los riesgos que pueden haber durante la realización del proyecto. |
| **1.1.7.** | Gestión de cronograma | Definición de acciones y conceptos relacionados con la organización y distribución del proyecto y eventos asociados. |
| **1.1.8.** | Gestión de costes | Definición de acciones y conceptos con respecto a los costes esperados durante la realización del proyecto. |
| **1.1.9.** | Dirección de proyecto | Contiene todos los aspectos relacionados con la dirección del proyecto y acciones tomadas. |
| **1.2.** | Ejecución | Realización de los distintos archivos necesarios para completar los entregables. |
| **1.2.1** | Entregable parcial | Consiste en la entrega parcial de la totalidad del proyecto definido. |
| **1.3.** | Conclusión | Documento que recoge la retrospectiva del equipo sobre el conocimiento y la experiencia adquirida durante el desarrollo del proyecto. |
| **1.3.1.** | Conocimiento adquirido | Recoge el conocimiento y experiencia adquirida por los integrantes del equipo de desarrollo del proyecto. |
| **1.3.2.** | Entregable final | Consiste en la finalización y entrega tanto del código con la funcionalidad exigida y terminado, así como los documentos asociados al desarrollo del proyecto. |