Universidad de Sevilla  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Plan de dirección de proyecto**



Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software  
Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos

Curso 2022 – 2023

| **Grupo de prácticas** | | G2-8 |
| --- | --- | --- |
| **Autores** | | **Rol** |
| Martínez Martínez, Gonzalo | 77928283M | Equipo director y de trabajo |
| Vázquez Ortiz, Álvaro | 07257681P | Equipo director y de trabajo |
| Parrilla Bascón, Pedro | 77927669N | Equipo director y de trabajo |
| Navarro Sicre, Manuel | 77176961R | Equipo director y de trabajo |
| de la Prada Prados, Francisco Javier | 30267713N | Equipo director y de trabajo |

Fecha : 26/09/2022

**Control de Versiones**

| Fecha | Versión | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 29/09/2022 | v1.0 | Versión inicial del documento con todos los apartados. |
| 01/10/2022 | v1.1 | Versión con todos los apartados del documento completos |

| **Título del proyecto:** Desarrollo de una aplicación web de ventas para Acme Concerts | |
| --- | --- |
| **Fecha de preparación:** 26/09/2022 |  |

**Ciclo de vida del proyecto:** Iterativo

| **Fase** | **Actividades clave** | **Entregas clave** |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Primera versión del plan de proyecto | Entrega parcial: Plan de Proyecto |
| Fase 2 | Realizar primera versión funcional del proyecto y expansión del documento de plan de proyecto | Primera versión de la aplicación y nueva versión de plan de proyecto. |
| Fase 3 | Extensión de la aplicación | Nueva versión de la aplicación |
| Fase 4 | Finalización de la aplicación | Release de la aplicación web |
| Fase 5 | Preparación de la presentación | Presentación |

| **Fase** | **Reviews** | **Criterio de entrada** | **Criterio de salida** |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Revisión con el cliente | Comienzo de realización de los documentos del plan de proyecto | Todos los documentos se han realizado |
| Fase 2 | Revisión con el cliente | Asignación de tareas en base a los requisitos descritos en el plan de proyecto y comienzo de desarrollo | Los requisitos asignados en el sprint han sido realizados |
| Fase 3 | Revisión con el cliente | Asignación de tareas en base a los requisitos descritos en el plan de proyecto y continuación de desarrollo | Los requisitos asignados en el sprint han sido realizados |
| Fase 4 | Revisión con el cliente | Asignación de tareas en base a los requisitos descritos en el plan de proyecto y continuación de desarrollo | Los requisitos asignados en el sprint han sido realizados |
| Fase 5 | Revisión con el cliente | Comienzo de la preparación de la presentación | Presentación preparada |

**Enfoques de desarrollo**

| **Entregable** | **Enfoques de desarrollo** |
| --- | --- |
| Plan de proyecto | Cumplimentación de documentos |
| Aplicación web (Acme Concerts) | Programación de la aplicación web |
| Presentación | Preparación de un powerpoint para mostrar la aplicación y su correspondiente planificación. |

**Planes subsidiarios:**

| **Nombre** | **Ruta de acceso** |
| --- | --- |
| Cambios | [Plan de Gestión del cambio.docx](https://docs.google.com/document/d/1eukZv8_6myuwCYS3EN-vU3rzcGk6JTig/edit?rtpof=true) |
| Configuración | Por definir |
| Requisitos | [Plan de Gestión de Requisitos.docx](https://docs.google.com/document/d/1g8-MhTa21E8VHnB39m1fOu4y8LpNI1B7/edit) |
| Alcance | [Plan de Gestión de Alcance.docx](https://docs.google.com/document/d/1h-rhsShH42UQATa51jKLH_9bMC5V6-tg/edit) |
| Cronograma | [Plan de Gestión del Cronograma.docx](https://docs.google.com/document/d/1IhNYDGtDRNX0pO3RZWL7cb2BV9FgNxq-/edit) |
| Calidad | Por definir |
| Riesgos | Por definir |
| Comunicaciones | [Plan de Gestión de las Comunicaciones.docx](https://docs.google.com/document/d/1b3nx9vRaS9nOY7MiUxOow9K8kcoJO5el/edit) |
| Adquisiciones | Por definir |
| Recursos | Por definir |
| Costes | Por definir |
| Otros planes | Por definir |

**Umbrales de varianza:**

| **Umbral de varianza del alcance**  El umbral de alcance no permite que ningún requisito del proyecto quede sin realizarse. | **Gestión de la línea base del alcance**  La gestión de la línea base del alcance tendrá en cuenta que todos los requisitos estipulados deban realizarse. |
| --- | --- |
| **Umbral de la varianza temporal**  El umbral permitirá la entrega final del proyecto una semana antes si el cliente da el visto bueno al proyecto en todos los aspectos. No se permitirá en principio entregar más tarde de la fecha acordada. | **Gestión de la línea base del tiempo**  La gestión de la cronología tendrá en cuenta que se cumplan los plazos estipulados. |
| **Umbral de la varianza de costes**  El umbral vendrá marcado por lo que esté dispuesto a asumir el cliente en caso de algún sobrecoste. | **Gestión de la línea base de costes**  La gestión de los costes tendrá en cuenta que se cumplan los costes estipulados. |

**Aprobaciones**

| Firma del Gerente del proyecto | Firma del patrocinador |
| --- | --- |
|  |  |
| Nombre del gerente del proyecto | Nombre del patrocinador |
| Grupo 2.8 | José González Enríquez |
| Date: 26/09/2022 | Date: 27/09/2022 |