| ID | Paquete | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planificación | 2.642,00 € | 2.642,00 € | 2.642,00 € | 2.642,00 € | 642,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 2 | Implementación | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.500,00 € | 2.081,00 € | 1.133,33 € | 1.133,34 € | 0,00 € |
| 3 | Cierre | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 954,00 € |
|  | Total semana | 2.642,00 € | 2.642,00 € | 2.642,00 € | 2.642,00 € | 3.142,00 € | 2.581,00 € | 1.633,33 € | 1.633,34 € | 1.454,00 € |
|  | Acumulado | 2.642,00 € | 5.284,00 € | 7.926,00 € | 10.568,00 € | 13.710,00 € | 16.291,00 € | 17.924,33 € | 19.557,67 € | 21.011,67 € |



