# Informe de costes

| Cronología | | Informes | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Fase | Coste | Coste acumulado | Excedente | Excedente acumulado |
| 2022 | Fase 1 | 13210€ | 13210€ | 1728€ | 1728€ |
| Fase 2 | 2412€ | 15622€ | 3€ | 1731€ |
| Fase 3 | XXXXXX,XX€ | XXXXXX,XX€ |  |  |
| Fase 4 | XXXXXX,XX€ | XXXXXX,XX€ |  |  |
| Fase 5 | XXXXXX,XX€ | XXXXXX,XX€ |  |  |
| Total general | | XXXXXXXX,XX€ | |  | |

## Fase 1

**Costes variables**

Planificación 296 horas por el equipo director (RH-01): 200 h\*18€/h= 3600€

Coste estimado= 5328€

Presupuesto excedente= 5328€ - 3600€= 1728€

**Costes fijos**

Alquiler de oficinas: 800€

Equipos de trabajo: 7000€

Servicios software: 82€

Total: 7.882€

Estimado: 7.882€

Presupuesto excedente: 7.882€- 7.882€= 0€

## Fase 2

**Costes variables**

Planificación 40 horas por el equipo director (RH-01): 35h \*18€/h= 630€

Planificación 50 horas por el equipo de desarrollo(RH-03): 60h\*15€/h= 900€

Total Sprint: 1530€

Estimado: 1533€

Presupuesto excedente: 1533€ - 1530€= 3€

**Costes fijos**

Alquiler de oficinas: 800€

Servicios software: 82€

Total: 882€

Estimado: 882€

Presupuesto excedente: 882€ - 882€= 0€

| ID.A | Actividad | ID.Rec | Recurso | Tipo de coste | Valor estimado | Reserva de contingencia | Método estimación | Supuestos | Nivel de confianza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | RH-XX | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | RH-XX | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | RH-XX | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | RH-XX | - | - | - | - | - | - | - |