Universidad de Sevilla  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Sprint Planning**



Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software  
Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos

Curso 2022 – 2023

| **Grupo de prácticas** | | G2-8 |
| --- | --- | --- |
| **Autores** | | **Rol** |
| Martínez Martínez, Gonzalo | 77928283M | Equipo director y de trabajo |
| Vázquez Ortiz, Álvaro | 07257681P | Equipo director y de trabajo |
| Parrilla Bascón, Pedro | 77927669N | Equipo director y de trabajo |
| Navarro Sicre, Manuel | 77176961R | Equipo director y de trabajo |
| de la Prada Prados, Francisco Javier | 30267713N | Equipo director y de trabajo |

Fecha : 15/11/2022

**Control de Versiones**

| Fecha | Versión | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 15/11/2022 | v1.0 | Versión inicial del documento con todos los apartados. |

| **ID** | **Descripción resumida** | **Puntos de historia** | **Prioridad** | **Asignación** | **Estado** | **Iteración** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002 | El usuario deberá poder registrarse, para ello se le solicitará nombre, correo y contraseña. | 5 | Alta | Gonzalo | Completado | Fase 2 |
| 003 | El usuario deberá poder iniciar sesión con su nombre y contraseña. | 5 | Alta | Gonzalo | Completado | Fase 2 |
| 007 | Cada entrada que se venda en la tienda dispondrá de una imagen. | 5 | Alta | Álvaro | Completado | Fase 2 |
| 008 | La tienda se estructurará por secciones, departamentos o fabricantes, según corresponda por el tipo de artículo. | 8 | Media | Pedro, Francisco Javier | Completado | Fase 2 |
| 021 | La página deberá estar en español. | - | Alta | Todos | Completado | Fase 2 |
| 022 | Las imágenes utilizadas serán siempre de calidad. | - | Alta | Todos | Completado | Fase 2 |
| 024 | La cesta de la compra siempre estará visible. | - | Media | Todos | Completado | Fase 2 |
| 026 | La marca corporativa de la empresa cliente debe reflejarse en el sitio web. | - | Alta | Todos | Completado | Fase 2 |