Universidad de Sevilla  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Control de calidad del entregable**



Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software  
Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos

Curso 2022 – 2023

| **Grupo de prácticas** | | G2-8 |
| --- | --- | --- |
| **Autores** | | **Rol** |
| Martínez Martínez, Gonzalo | 77928283M | Equipo director y de trabajo |
| Vázquez Ortiz, Álvaro | 07257681P | Equipo director y de trabajo |
| Parrilla Bascón, Pedro | 77927669N | Equipo director y de trabajo |
| Navarro Sicre, Manuel | 77176961R | Equipo director y de trabajo |
| de la Prada Prados, Francisco Javier | 30267713N | Equipo director y de trabajo |

Fecha : 21/11/2022

**Control de Versiones**

| Fecha | Versión | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 21/11/2022 | v1.0 | Versión inicial del documento con todos los apartados. |
| 28/11/2022 | v1.1 | Realización del documento |

# Revisión de la calidad

| SÍ | Procesos del proyecto | SÍ | Documentos del proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| SÍ | Documentos del producto | SÍ | Documentación del producto |
| SÍ | Plan de gestión de la calidad | SÍ | Reparación Defecto/Deficiencia |
| SÍ | Políticas/Procedimientos Organizacionales | | |

# Buenas prácticas de proyectos similares

Basándonos en los proyectos anteriormente realizados:

* Estrategia de branching correcta: El equipo ha utilizado una estrategia de branching conocida por todos y se han compenetrado perfectamente en el uso de la misma.
* Se ha adoptado la metodología Scrum, conocida por todo el equipo.
* Se han estudiado previamente las tecnologías usadas de forma que el desarrollo se ha realizado sin mayor incidencia.

# Áreas de mejora

Teniendo en cuenta la experiencia obtenida durante el desarrollo:

* La planificación de tareas inicial no debe ser modificada a ser posible para no causar confusiones en el equipo de trabajo.
* Se debe llevar un control más exhaustivo del tiempo trabajado por parte del equipo de desarrollo, anotando al momento de terminar una tarea el tiempo que ha llevado.

# Deficiencias y defectos

| ID | DEFECTO | ACCIÓN | RESPONSABLES | FECHA FIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Falta de organización | No cambiar la asignación inicial de tareas | Todos | 28/11/22 |

# Comentarios

Todas las demás tareas han sido realizadas de forma exitosa y en menor tiempo del esperado. Además, la calidad con la que estas se han realizado ha sido mayor al anterior sprint, llegando incluso a mejorar algunas tareas pasadas para que fueran acordes a la calidad actual del producto.