# Informe de costes

| Cronología | | Informes | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Fase | Coste | Coste acumulado | Excedente | Excedente acumulado |
| 2022 | Fase 1 | 13210€ | 13210€ | 1728€ | 1728€ |
| Fase 2 | 2412€ | 15622€ | 3€ | 1731€ |
| Fase 3 | XXXXXX,XX€ | XXXXXX,XX€ |  |  |
| Fase 4 | XXXXXX,XX€ | XXXXXX,XX€ |  |  |
| Fase 5 | XXXXXX,XX€ | XXXXXX,XX€ |  |  |
| Total general | | XXXXXXXX,XX€ | |  | |

## Fase 1

**Costes variables**

Planificación 296 horas por el equipo director (RH-01): 200 h\*18€/h= 3600€

Coste estimado= 5328€

Presupuesto excedente= 5328€ - 3600€= 1728€

**Costes fijos**

Alquiler de oficinas: 800€

Equipos de trabajo: 7000€

Servicios software: 82€

Total: 7.882€

Estimado: 7.882€

Presupuesto excedente: 7.882€- 7.882€= 0€

## Fase 2 (Sprint 1)

**Costes variables**

Planificación 40 horas por el equipo director (RH-01): 53h \*18€/h= 954€

Planificación 50 horas por el equipo de desarrollo(RH-03): 25h\*15€/h= 375€

Total Sprint: 1329€

Estimado: 1533€

Presupuesto excedente: 1533€ - 1329€= 204€

**Costes fijos**

Alquiler de oficinas: 800€

Servicios software: 82€

Total: 882€

Estimado: 882€

Presupuesto excedente: 882€ - 882€= 0€

## Fase 3 (Sprint 2)

**Costes variables**

Planificación 40 horas por el equipo director (RH-01): 17h \*18€/h= 306€

Planificación 50 horas por el equipo de desarrollo(RH-03): 42h\*15€/h= 630€

Total Sprint: 936€

Estimado: 1533€

Presupuesto excedente: 1533€ - 936€= 597€