Universidad de Sevilla  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Registro de lecciones aprendidas**



Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software  
Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos

Curso 2022 – 2023

| **Grupo de prácticas** | | G2-8 |
| --- | --- | --- |
| **Autores** | | **Rol** |
| Martínez Martínez, Gonzalo | 77928283M | Equipo director y de trabajo |
| Vázquez Ortiz, Álvaro | 07257681P | Equipo director y de trabajo |
| Parrilla Bascón, Pedro | 77927669N | Equipo director y de trabajo |
| Navarro Sicre, Manuel | 77176961R | Equipo director y de trabajo |
| de la Prada Prados, Francisco Javier | 30267713N | Equipo director y de trabajo |

Fecha : 21/11/2022

**Control de Versiones**

| Fecha | Versión | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 22/11/2022 | v1.0 | Versión inicial del documento con todos los apartados. |
| 22/11/2022 | v1.1 | Rellenar documento Sprint 1 |
| 28/11/2022 | v2.0 | Rellenar documento Sprint 2 |

| **ID** | **Categoría** | **Desencadenante** | **Lección** | **Comentario** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Documentación | Revisión semanal de los documentos desarrollados | Debemos realizar una última revisión final más exhaustiva | Tras las revisiones semanales realizadas, tenemos claro que debemos hacer más hincapié en las revisiones finales evitando fallos y problemas en los documentos |
| 02 | Reuniones | Falta de organización al concertar reuniones entre los miembros del equipo | Realizar reuniones con más tiempo | La falta de organización a la hora de concertar reuniones entre los miembros del equipo hace que tengamos menos tiempo y posibles fallos en los documentos. |
| 03 | Asignación | Cambiar asignaciones de tareas durante el desarrollo del sprint | No modificar la asignación inicial | El cambio de asignaciones de las tareas durante el desarrollo del Sprint, aunque en ocasiones es bueno debido a que hay tareas complementarias asignadas a dos personas distintas, puede conllevar que los miembros del equipo de desarrollo se confundan y no sepan exactamente qué tareas deben hacer. |