Universidad de Sevilla  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Solicitud de cambio RF-016 por RF-019**



Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software  
Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos

Curso 2022 – 2023

| **Grupo de prácticas** | | G2-8 |
| --- | --- | --- |
| **Autores** | | **Rol** |
| Martínez Martínez, Gonzalo | 77928283M | Equipo director y de trabajo |
| Vázquez Ortiz, Álvaro | 07257681P | Equipo director y de trabajo |
| Parrilla Bascón, Pedro | 77927669N | Equipo director y de trabajo |
| Navarro Sicre, Manuel | 77176961R | Equipo director y de trabajo |
| de la Prada Prados, Francisco Javier | 30267713N | Equipo director y de trabajo |

Fecha : 28/11/2022

**Control de Versiones**

| Fecha | Versión | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 28/11/2022 | v1.0 | Versión inicial del documento con todos los apartados. |

**Solicitante:** Equipo de desarrollo

* Alcance
* Coste
* Calidad
* Plazos
* **Requisitos**
* Documentos

**Descripción detallada del cambio/s propuesto/s**

El equipo de desarrollo solicitado Intercambiar el requisito RF-019 (Personalizacion de color y tipografia de la entradas) de la fase 4 del proyecto, es decir, el Sprint 3 por el requisito RF-016 (Correo de compra) de la fase 3 del proyecto, es decir, el Sprint 2 que es el actual.

**Justificación del cambio propuesto**

* La tarea es complementaria al RF-020 (personalización de entradas) la cual se ha realizado en este sprint.
* La tarea es de valor y tiempos similares a la RF-016, por lo que no causaría modificaciones en tiempo y coste del Sprint 3.

**Impactos del cambio**

| **Alcance** | * Incremento | * Reducción | * Modificación |
| --- | --- | --- | --- |

Descripción: No afecta al alcance

| **Calidad** | * Incremento | * Reducción | * Modificación |
| --- | --- | --- | --- |

Descripción: No afecta a la calidad

| **Requisitos** | * Incremento | * Reducción | * **Modificación** |
| --- | --- | --- | --- |

Descripción: Se quiere cambiar la fase de realización del requisito RF-016 y RF-019

| **Coste** | * Incremento | * Reducción | * Modificación |
| --- | --- | --- | --- |

Descripción: No afecta al coste

| **Plazos** | * Incremento | * Reducción | * Modificación |
| --- | --- | --- | --- |

Descripción: No afecta a los plazos

| **Impacto de los interesados** | * Alto riesgo | * Riesgo medio | * Bajo riesgo |
| --- | --- | --- | --- |

Descripción: No afecta a los interesados

**Documentos del proyecto**

El Documento “Registro de Requisitos” debe ser modificado, moviendo el RF-019 de Fase 4 a Fase 3 y el RF-016 de Fase 3 a Fase 4.

**Comentarios**

*NO APLICA*

**Estado de cambio :**

* **Aprobado**
* Aplazado
* Denegado

**Justificación :**

Se aceptan los motivos por los cuales el equipo de desarrollo quiere mover el requisito de iteración.