Universidad de Sevilla  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Solicitudes de cambio**



Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software  
Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos

Curso 2022 – 2023

| **Grupo de prácticas** | | G2-8 |
| --- | --- | --- |
| **Autores** | | **Rol** |
| Martínez Martínez, Gonzalo | 77928283M | Equipo director y de trabajo |
| Vázquez Ortiz, Álvaro | 07257681P | Equipo director y de trabajo |
| Parrilla Bascón, Pedro | 77927669N | Equipo director y de trabajo |
| Navarro Sicre, Manuel | 77176961R | Equipo director y de trabajo |
| de la Prada Prados, Francisco Javier | 30267713N | Equipo director y de trabajo |

Fecha : 21/11/2022

**Control de Versiones**

| Fecha | Versión | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 27/10/2022 | v1.0 | Versión inicial del documento con apartado dedicado al Sprint 1. |

# Solicitud de cambio - Sprint 2

El equipo de desarrollo ha solicitado intercambiar el requisito RF-019 (Personalizacion de color y tipografia de la entradas) de la fase 4 del proyecto, es decir, el Sprint 3 por el requisito RF-016 (Correo de compra) de la fase actual del proyecto.

Tras una reunión entre el equipo de desarrollo y el equipo director se han expuesto los motivos por los cuales se propone hacer este cambio:

* La tarea es complementaria al RF-020 (personalización de entradas) la cual se ha realizado en este sprint.
* La tarea es de valor y tiempos similares a la RF-016, por lo que no causaría modificaciones en tiempo y coste del Sprint 3.

Tras lo expuesto, se ha decidido aceptar la solicitud de cambio, por lo que la tarea se ha realizado en este Sprint 2 en lugar de realizarla en el Sprint 3 y se ha dejado la tarea RF-016 para el Sprint 3.